PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2025 m. kovo d. sprendimu Nr. T9-

**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ OBJEKTŲ FINANSAVIMO 2025–2027 METŲ PRIORITETINĖ EILĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kelio ar gatvės pavadinimas, numeris | Statybos rūšis | Įgyvendinimo laikotarpis metai | Finansavimo šaltinis |
|  | **2025 METAI** |  |  |  |
| 1. | Skuodo miesto Įvažiavimas iš P. Cvirkos gatvės iki Pavasario tako gatvės Nr. 7 Skuodo mieste Nr. SM-83 | Nauja statyba | 2024–2025 | KPPP\* |
| 2. | Mosėdžio seniūnijos kelias Nr. MO-41 į Tauzų kaimą (nuo plento iki kelio Nr. MO-42) | Kapitalinis remontas | 2021–2025 | KPPP |
| 3. | Mosėdžio seniūnijos kelias Nr. MO-42 per Tauzų kaimą nuo plento Skuodas–Plungė iki kelio Nr. MO-23 | Kapitalinis remontas | 2021–2025 | KPPP |
| 4. | Skuodo miesto Mosėdžio gatvė Nr. SM-38 | Kapitalinis remontas | 2024–2025 | KPPP |
| 5. | Skuodo seniūnijos Pakalniškių k. kelias (nuo Trūbakių kelio iki kelio Mažeikiai–Skuodas, Liepų gatvė) Nr. SK-42/ SK-72 | Kapitalinis remontas | 2024-2026 | KPPP |
| 6. | Ylakių seniūnijos Erkšvos kelias nuo kelio Nr. 3702 Nausėdai–Kaukolikai iki kelio Nr. 3703 Ylakiai–Šatės Nr. YL-15 | Kapitalinis remontas | 2024–2026 | KPPP |
| 7. | Aleksandrijos seniūnijos kelias Daujotai–Jedžiotai Nr. AL-30 | Kapitalinis remontas | 2024–2026 | KPPP |
| 8. | Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio mstl. Akmenų gatvė Nr. MO-74 | Paprastasis remontas | 2025 | KPPP |
| 9. | Lenkimų seniūnijos Lenkimų mstl. kelias iki S. Daukanto gatvės Nr. 29 sodybos (nuo kelio Kretinga–Skuodas) Nr. LE-46 | Paprastasis remontas | 2025 | KPPP |
| 10. | Barstyčių seniūnijos Barstyčių gyvenvietės Saulėtekio gatvė Nr. BA-62 | Kapitalinis remontas | 2024–2026 | KPPP |
| 11. | Notėnų seniūnijos Šliktinės k. Vingio gatvė Nr. NO-51 | Paprastasis remontas | 2025 | KPPP |
| 12. | Šačių seniūnijos Rukų kaimo Pienių gatvė Nr. ŠA-39-Š | Paprastasis remontas | 2025 | KPPP |
| 13. | Skuodo seniūnijos Didžiųjų Rūšupių gyvenvietės Kęstučio gatvė Nr. SKDR-4 | Paprastasis remontas | 2025 | KPPP |
|  | **2026 METAI** |  |  |  |
| 14. | Skuodo miesto Šatrijos gatvė Nr. SM-59 | Kapitalinis remontas | 2026–2027 | KPPP |
| 15. | Skuodo miesto Algirdo gatvė Nr. SM-2 | Kapitalinis remontas | 2026–2027 | KPPP |
| 16. | Šačių seniūnijos Šačių gyvenvietės Šatos gatvė Nr. ŠA-39-Š | Kapitalinis remontas | 2024–2025 | KPPP |
| 17. | Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos gyvenvietės S. Daukanto gatvė Nr. AL-50 | Kapitalinis remontas | 2026–2027 | KPPP |
| 18. | Ylakių seniūnijos Aerodromo kelias Nr. YL-05 nuo kelio Nr. 3703 Ylakiai–Šatės pro aerodromą iki kelio Nr. YL-104 | Kapitalinis remontas | 2026–2027 | KPPP |
| 19. | Mosėdžio seniūnijos Šauklių kaimo Vingio gatvė Nr. MO-57 (gatvės apšvietimas) | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 20. | Aleksandrijos seniūnijos Apuolės k. kelias Nr. AL-46 nuo kelio Skuodas–Barstyčiai iki Juknaičių k. (Užupio gatvė) | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 21. | Aleksandrijos seniūnijos Apuolės k. kelias Nr. AL-60 nuo kelio Skuodas–Barstyčiai iki Apuolės mokyklos (Mokyklos gatvė) | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 22. | Aleksandrijos seniūnijos Apuolės k. Piliakalnio gatvė Nr. AL-69 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 23. | Aleksandrijos seniūnijos Apuolės k. Mažoji gatvė Nr. AL-63 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 24. | Notėnų sen. kelias Burviai–Jundulai Nr. NO-24 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 25. | Skuodo sen. Šekų k. kelio dalis (Daukšių  k., Šekų gatvė) (SK-02) | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 26. | Skuodo sen. M. Rūšupių k. Skuodo gatvė  (SK-37) | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 27. | Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos gyvenvietės Klevų gatvė Nr. AL-03 | Kapitalinis remontas | 2025–2026 | KPPP |
| 28. | Aleksandrijos seniūnijos Kaukolikų gyvenvietės Knežės gatvė Nr. AL-36-1 | Kapitalinis remontas | 2025–2026 | KPPP |
| 29. | Notėnų seniūnijos Šliktinės kaimo Vingio gatvė NO-26 | Kapitalinis remontas | 2026-2027 | KPPP |
| 30. | Barstyčių seniūnijos kelias Nr. BA-37 Puokės kaimas–Končaičių kaimas (kelias nuo sodybos Baršių g. Nr. 48 iki kelio Barstyčiai–Seda) | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 31. | Skuodo seniūnijos Piliakalnio gatvės atšaka, privažiavimas prie Piliakalnio gatvės Nr. 17, Puodkalių k. Nr. SKPu-72 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 32. | Ylakių seniūnijos Ylakių miestelio Liepų gatvė Nr. YLY-11 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 33. | Aleksandrijos seniūnijos kelio Kaukolikai–iki kelio Kaukolikai–Šatės (Miško gatvė) AL-44 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 34. | Mosėdžio seniūnijos Šauklių kaimo Kapų (Riedulyno) gatvė Nr. MO-56 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 35. | Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio mstl. įvažiavimas Nr. 1 į kiemus iš Sportininkų gatvės Nr. MO-89 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 36. | Mosėdžio seniūnijos kelias Nr. MO-25 Mikulčiai–Kusai (nuo kelio Mosėdis-Lenkimai iki Kusų kaimo kelio)(Beržų gatvė) | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 37. | Mosėdžio seniūnijos Mikulčių gyvenvietės kelias Nr. MO-22 (pro J. Pušinsko sodybą nuo kelio Mosėdis–Lenkimai į laukus) (Pievų gatvė) | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 38. | Notėnų seniūnijos Šliktinės kaimo Liepų gatvė Nr. NO-28 | Kapitalinis remontas | 2026–2027 | KPPP |
| 39. | Skuodo seniūnijos Pakalniškių k. kelias (nuo Trūbakių kelio iki kelio Mažeikiai–Skuodas, Liepų g.) Nr. SK-42/ SK-72 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 40. | Mosėdžio seniūnijos kelias Udraliai–Krakės Nr. MO-44 (nuo plento Skuodas–Plungė iki kelio Mosėdis–Skuodas su atšaka į kairę iki Udralių k. Liepų g. Nr. 20 sodybos) | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 41. | Skuodo seniūnijos Kulų I k. Ąžuolų gatvė Nr. SK-68 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 42. | Mosėdžio miestelio Akmenų gatvė Nr. MO-74 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 43. | Aleksandrijos seniūnijos kelias–Privažiavimas prie Žemdirbio muziejaus Nr. AL-70 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 44. | Aleksandrijos seniūnijos Daujotų k.–liuteronų kapinės Nr. AL-33 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 45. | Barstyčių seniūnijos Barstyčių gyvenvietės Žalioji gatvė Nr. BA-64 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 46. | Lenkimų seniūnijos Lenkimų mstl. Menkinės gatvė Nr. LE-57 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 47. | Lenkimai–Kuksinės kaimas (nuo kelio Kretinga –Skuodas) Nr. LE-11/LE-09 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 48. | Notėnai–Plungės rajono riba (Avikailių gatvė) | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP/ |
| 49. | Ylakių seniūnijos Vižančių kaimo Liepų gatvė Nr. YLY-7 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 50. | Aleksandrijos seniūnijos Gėsalų gyvenvietės Vingio gatvė AL-55 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 51. | Aleksandrijos seniūnijos kelias Aleksandrija–Viršilai iki kelio Gėsalai–Aizvikiai AL-07 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 52. | Skuodo sen. Narvydžių kapinės–D.  Rūšupiai (Laukų gatvė) SK-56 | Paprastasis remontas | 2026 | KPPP |
| 53. | Ylakių seniūnijos Pašilės kaimo Saulėtekio gatvė Nr. YLP-6 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 54. | Šačių sen. kelias Šatės–  Rumšaičiai Nr. ŠA-02  Nr. ŠA-23 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
| 55. | Ylakių seniūnijos Ylakių miestelio Laisvės gatvė Nr. YLY-10 | Kapitalinis remontas | 2026 | KPPP |
|  | **2027 METAI** |  |  |  |
| 56. | Skuodo miesto Apuolės gatvė Nr. SM-1 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 57. | Skuodo miesto Krantinės gatvė Nr. SM-23 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 58. | Skuodo miesto J. Chodkevičiaus gatvė Nr. SM-16 (I etapas) | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 59. | Skuodo miesto J. Chodkevičiaus gatvė Nr. SM-16 (II etapas) | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 60. | Skuodo miesto S. Nėries gatvė Nr. SM-51 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 61. | Aleksandrijos seniūnijos kelias (nuo kelio Truikinai–Šarkė į Klauseikių k. Kalno gatvė) Nr. AL-29 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 62. | Skuodo miesto Tvenkinio gatvė Nr. SM-64 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 63. | Skuodo miesto Sportininkų gatvė Nr. SM -55 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 64. | Prialgavos k. Paupio gatvė Nr. NO-30 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 65. | Prialgavos k. Bartuvos  g.–senkapiai Nr. NO-35 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 66. | Skuodo miesto Šaulių gatvė Nr. SM-60 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 67. | Skuodo sen. Kanyzelio k. kelias, Miško gatvė  (SK-64) | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 68. | Skuodo sen. Narvydžių k. Virvių gatvė (SKN-  36) | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 69. | Skuodo sen. Narvydžių k. Pušelės gatvė (SKN-33) | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 70. | Skuodo sen. D. Rūšupių gyv. Mokyklos gatvė  II juosta iki bendruomenės  namų | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 71. | Skuodo miesto Turgaus gatvė Nr. SM-63 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 72. | Barstyčių gyvenvietės Miško gatvė Nr. BA-73 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 73. | Skuodo seniūnijos Šekų kaimo kelias Nr. SK-02 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 74. | Lenkimų seniūnijos kelias Nr. LE-09 Lenkimai–Rievos k. (nuo Lugnų gatvės iki Rievos gatvės) | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 75. | Mosėdžio seniūnijos kelias Šekai–Juodupėnai nuo Skuodo seniūnijos ribos per Šatraminių gyvenvietę iki Juodupėnų miško Nr. MO-02 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 76. | Aleksandrijos seniūnijos kelias Nr. AL-45 nuo kelio Skuodas–Barstyčiai iki Erslos k. Prūdo gatvės | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 77. | Notėnų sen. Šliktinės k. Mokyklos  g.–tvenkinys Nr. NO-19 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 78. | Mosėdžio seniūnijos Mosėdis–Gondlaukė – M. Kalniškiai (nuo apvažiavimo pro Mosėdį iki kelio Mosėdis–Šatės) Nr. MO-28 | Paprastais  remontas | 2027 | KPPP |
| 79. | Šventosios gatvė  Lenkimų mstl. (pro  nuotekų valymo  įrenginius ir Šventosios  gatvė 21) Nr. LE-08 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 80. | Mosėdžio seniūnijos kelias per Krakių kaimą nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki kelio Krakės–Būdvietė Nr. MO-36 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 81. | Mosėdžio seniūnijos Tėveliai–Ersla (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki Skuodo seniūnijos ribos) Nr. MO-38 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 82. | Lenkimai–pasienis (nuo  kelio Kretinga–  Skuodas pro  girininkiją iki  Šventosios upės Nr. LE-03. | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 83. | Mosėdžio seniūnijos kelias per Krakių kaimą nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki kelio Mosėdis–Ersla Nr. MO-33 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 84. | Mosėdžio seniūnijos Gaubių kaimo kelias (nuo plento Skuodas–Plungė iki kelio Mosėdis–Skuodas) Nr. MO-46 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 85. | Mosėdžio mstl. Gluosnių gatvė Nr. MO-66 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 86. | Šačių seniūnijos kelias Ersla–Kaukolikai (Beržų gatvė) Nr. ŠA-22 | Kapitalinis remontas | 2027 | KPPP |
| 87. | Barstyčių seniūnijos kelias Puokės kaimas–Končaičių kaimas (kelias nuo sodybos Baršių gatvės Nr. 48 iki kelio Barstyčiai–Seda) Nr. BA-37 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 88. | Ylakių seniūnijos Ylakių miestelio Kaštonų gatvė Nr. YLY-7 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 89. | Šačių sen. Šačių kaimo  Saulėtekio gatvė  Nr. ŠA-34-Š | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 90. | Ylakių seniūnijos Viliotės Užpelkio kaimo Liepų gatvė Nr. YLU-1 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 91. | Ylakių seniūnijos Pašilės kaimo Vėjų gatvė Nr. YLP-1 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 92. | Šačių seniūnijos kelias Nr. ŠA-02/ŠA-23 Šatės–Rumšaičiai | Kapitalinis  remontas | 2027 | KPPP |
| 93. | Notėnų seniūnijos kelias Burviai–Jundulai Nr. NO-24 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 94. | Šačių sen. Rukų kaimo Ąžuolo gatvė  Nr. ŠA-47-R | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |
| 95. | Notėnų seniūnijos Šliktinės k. Mokyklos gatvė–tvenkinys Nr. NO-19 | Paprastasis remontas | 2027 | KPPP |

\*KPPP – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos