SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SKUODO MIESTO SENIŪNIJOS

2025 METŲ VEIKLOS PLANO

ATASKAITA

2026 m. vasario 10 d. Nr. (34.5.1E)-SE5-126

Skuodas

SENIŪNO PRANEŠIMAS

Skuodo miesto seniūnija pagrindiniu savo veiklos tikslu laiko siekį kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo miesto gyventojams ir šio tikslo įgyvendinimui kelia pagrindinį uždavinį: tvarkyti ir prižiūrėti viešąją infrastruktūrą. Visus metus, nepertraukiamai, atsižvelgiant į oro ir gamtos sąlygas, kurios neretu atveju ir diktuoja darbus, siekiama šio uždavinio įgyvendinimo. Nuo kasdienių darbų, kaip žolės pjovimas, medžių genėjimas, vienmečių ir daugiamečių augalų sodinimas, sniego valymas, šaligatvių barstymas ir pan., iki vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimo, apleistų sklypų tvarkymo, bešeimininkių atliekų likvidavimo, šventinės miesto puošybos, socialinių būstų remontų ir kt. darbų.

2025 m. vėl daug dėmesio buvo skirta miesto parko priežiūrai – skirtingose parko vietose šalinti menkaverčiai augalai ir krūmai. Didelis dėmesys skirtas apšvietimo įrengimui ir modernizavimui: apšviesta iki šiol tamsoje skendėjusi Laisvės g. atkarpa ties laidojimo namais (pirkimą atliko Skuodo rajono savivaldybės administracija), įrengtas apšvietimas take į ligoninę iš Šatrijos g., taip pat vidiniame ligoninės kieme. Seni apšvietimo stulpai pakeisti naujais Parko g. bei dalyje Gedimino/Laisvės g. Socialinių ir savivaldybės būstų remontams  skirta kiek daugiau nei 43 tūkst. Eur.

Ir, žinoma, maloniausias darbas savo rezultatu – kalėdinė miesto puošyba. Esu be galo dėkinga kiekvienam seniūnijos darbuotojui, nes visiškai visi iki vieno vienaip ar kitaip prisidėjo, kad miestas pasipuoštų tūkstančiais lempučių ir suspindėtų taip, kaip dar niekad nėra spindėjęs.

METINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Seniūnija įgyvendina Skuodo rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-24, bei Skuodo rajono savivaldybės 2025 m. biudžetą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-25.

1 lentelė. Vertinimo kriterijų planinės ir faktinės reikšmės

| Kodas | Pavadinimas | Produkto /Indėlio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodiklis | Mato vnt. | 2025 |  | Pastaba |
|  |  |  |  | Planas | Faktas |  |
| 2. | SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Užtikrinti socialiai teisingų bei ekonomiškai pagrįstų paslaugų teikimą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| SMS-2.1.4.2.1. | Socialinių būstų einamasis remontas | Suremontuotų būstų skaičius | vnt. | 2,00 | 3,00 | Gautas papildomas finansavimas iš socialinei paramai sutaupytų lėšų. Suremontuoti 3 butai, pakeisti 2 šildymo katilai, 2 lauko durys, 4 butuose - vidinės durys ir |
| SMS-2.1.4.2.3. | Socialinių būstų renovacijos kredito ir palūkanų mokėjimas |  |  |  |  |  |
| SMS-2.1.4.2.4. | Pajamos už socialinio būsto nuomą |  |  |  |  |  |
| 3. | KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMAS |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą Skuodo rajone |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas |  |  |  |  |  |
| SMS-3.1.1.9.1. | Bendradarbiavimas organizuojant miesto renginius | Renginių skaičius | vnt. | 4,00 | 4,00 |  |
|  |  | Gėlių fiestos dalyvių skaičius | Asm. | 15,00 | 19,00 |  |
|  |  | Sukurtų kiemelių skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
|  |  | Pakabintos vėliavėlės | vnt. | 130,00 | 130,00 |  |
| 4. | VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Organizuoti ir užtikrinti sklandų Skuodo rajono savivaldybės įstaigų veiklos ir funkcijų įgyvendinimą |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| SMS-4.1.1.2.1. | Seniūnijos veiklos administravimas | Parengtų dokumentų skaičius | vnt. | 200,00 | 201,00 |  |
|  |  | Išduotų leidimų skaičius | vnt. | 290,00 | 405,00 | Padidėjo laidojimo ir prekybos leidimų skaičius |
|  |  | Išklausytų seminarų/mokymų valandų skaičius | val. | 90,00 | 93,00 |  |
|  |  | Įvykdytų viešųjų pirkimų skaičius | vnt. | 150,00 | 127,00 |  |
|  |  | Visuomenei naudingos veiklos atlikimo organizavimas | Asm. | 300,00 | 390,00 |  |
|  |  | Priimtų paraiškų ir prašymų skaičius | vnt. | 300,00 | 297,00 |  |
|  |  | Priimtų prašymų gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais skaičius | vnt. | 600,00 | 651,00 | Padidėjo pažymų poreikis |
| 5. | TVARIOS VEIKLOS, SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS BEI VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Užtikrinti efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir gamtos apsaugą Skuodo rajone |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| SMS-5.2.1.1.1. | Pavojų keliančių medžių genėjimas ir šalinimas | Medžių skaičius | vnt. | 5,00 | 45,00 | Šalinti medžiai rekonstruojant Mosėdžio g. |
| SMS-5.2.1.1.3. | Sasnovskio barsčių naikinimas | Tvarkomas plotas | vnt. | 0,91 | 0,91 |  |
| 6. | INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti ir viešąją infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose |  |  |  |  |  |
| SMS-6.1.1.1.1. | Gatvės šviestuvų remontas | Pakeistų šviestuvų skaičius | vnt. | 10,00 | 13,00 | Laisvės ir Parko g. šviestuvų pakeitimas |
| SMS-6.1.1.1.2. | El. energijos sąnaudų apmokėjimas |  |  |  |  |  |
| SMS-6.1.1.1.3. | Gatvių apšvietimo įrengimas | Naujai įrengtų šviestuvų skaičius | vnt. | 7,00 | 8,00 | Takas į ligoninę ir ligoninės kiemo apšvietimas |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose |  |  |  |  |  |
| SMS-6.1.1.1.4. | Laisvės gatvės atkarpos ties laidojimo namais apšvietimo įrengimas | Įrengta apšvietimo stulpų skaičius | vnt. | 6,00 | 6,00 |  |
| SMS-6.1.1.2.1. | Seniūnijos teritorijos priežiūra ir tvarkymas | Šienaujamas plotas | ha | 70,00 | 70,00 |  |
|  |  | Išvalytos teritorijos plotas | ha | 1,50 | 1,50 |  |
|  |  | Prižiūrimų aikščių ir šaligatvių plotas | vnt. | 9,70 | 9,70 |  |
|  |  | Vaizdo kamerų skaičius | vnt. | 12,00 | 12,00 |  |
|  |  | Birutės g. šaligatvio remontas | kv. m. |  | 120 |  |
|  |  | Kabančio tilto remontas | vnt. |  | 1 |  |
| SMS-6.1.1.2.10. | Miesto paviršinių nuotekų surinkimas | Gatvių, šaligatvių, aikščių, aikštelių, daugiabučių namų kiemų ir kitų viešųjų erdvių, kur surenkamos paviršinės nuotekos, plotas | ha | 25,38 | 25,38 |  |
| SMS-6.1.1.2.12. | Miesto parko fontano įrengimo projekto parengimas | Projektų skaičius | vnt. | 1,00 | 0,00 |  |
| SMS-6.1.1.2.13. | Takų miesto parke asfaltavimas | Išasfaltuotų takų ilgis | m | 260,00 | 260,00 |  |
| SMS-6.1.1.2.14. | Sutarties su STRUKTUM įgyvendinimas | Projektų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| SMS-6.1.1.2.15. | Pastato pamatų Statybininkų g. šalinimas | Pašalintų pamatų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| SMS-6.1.1.2.16. | Automobilio įsigijimas | Automobilių skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| SMS-6.1.1.2.2. | Viešųjų erdvių apželdinimas vienmečiais ir daugiamečiais augalais | Sodinukų skaičius | vnt. | 8 000,00 | 6 948,00 | Buvęs fontanas apsodintas tik 1 kartą |
| SMS-6.1.1.2.3. | Viešųjų tualetų priežiūra | Prižiūrimų tualetų skaičius | vnt. | 9,00 | 9,00 |  |
| SMS-6.1.1.2.5. | Smulkiosios technikos įsigijimas |  |  |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.6. | Ligoninės pastato remontas ir priežiūra |  |  |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.7. | Fontano miesto parke projekto parengimas | Parengta projektų | vnt. | 1,00 | 0,00 | Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus atsakomybė. Neatlikta |
| SMS-6.1.1.2.9. | Vejapjovės-krūmapjovės įsigijimas | Vejapjovių-krūmapjovių skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| 6.1.1.6. | Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose |  |  |  |  |  |
| SMS-6.1.1.6.1. | Kapinių priežiūra ir remontas | Veikiančių kapinių plotas | ha | 7,98 | 7,98 |  |
|  |  | Prižiūrimų senkapių plotas | ha | 2,73 | 2,73 |  |
| 6.2. | Įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Vykdyti kaimo ir probleminių teritorijų išvystymo, infrastruktūros modernizavimo ir atnaujinimo projektus |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.29. | Skuodo miesto šiaurinio kvartalo kompleksinis sutvarkymas |  |  |  |  |  |
| SMS-6.2.1.29.1. | Basanavičiaus g. šaligatvio techninio projekto parengimas | Aikštelės plotas | m2 | 0,00 | 0,00 |  |
| SMS-6.2.1.29.2. | Šiukšliadėžių ir suoliukų įsigijimas | Nupirkta šiukšliadėžių ir suoliukų | vnt. | 19,00 | 19,00 | Nupirkta 13 vnt. suolai ir 6 vnt. šiukšliadėžės |
| SMS-6.2.1.29.3. | Kelmų rovimas |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| SMS-6.2.2.6.1. | Miesto vietinių kelių priežiūra ir remontas | Vietinių kelių ilgis | km | 32,80 | 34,46 |  |
| SMS-6.2.2.6.2. | Šviesoforų priežiūra | Šviesoforų skaičius | vnt. | 8,00 | 8,00 |  |

2  lentelė. MVP įgyvendinimui skirtų asignavimų panaudojimas, 2025 m.

| Kodas | Pavadinimas | Patvirtintas planas |  |  | Patikslintas planas Eur |  | Panaudota Eur |  | Asignavimų panaudojimas, proc. | Komentarai (kodėl nepanaudota ar ne tam tiklsui panaudota) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso | Išlaidoms |  | Išlaidoms |  | Išlaidoms |  |  |  |
|  |  |  | Iš viso | Turtui įsigyti | Iš viso | Turtui įsigyti | Iš viso | Turtui įsigyti |  |  |
| 2. | SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS | 23 300,00 | 20 700,00 | 2 600,00 | 55 490,00 | 3 910,00 | 48 679,00 | 3 593,00 | 87 | Taupytos lėšos nenumatytiems atvejams |
| 2.1. | Užtikrinti socialiai teisingų bei ekonomiškai pagrįstų paslaugų teikimą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams | 23 300,00 | 20 700,00 | 2 600,00 | 55 490,00 | 3 910,00 | 48 679,00 | 3 593,00 |  |  |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje | 23 300,00 | 20 700,00 | 2 600,00 | 55 490,00 | 3 910,00 | 48 679,00 | 3 593,00 |  |  |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas | 23 300,00 | 20 700,00 | 2 600,00 | 55 490,00 | 3 910,00 | 48 679,00 | 3 593,00 |  |  |
| SMS-2.1.4.2.1. | Socialinių būstų einamasis remontas |  |  |  | 34 600,00 | 1 350,00 | 34 598,00 | 1 350,00 |  |  |
| SMS-2.1.4.2.2. | Socialinių/savivaldybės būstų patikra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMS-2.1.4.2.3. | Socialinių būstų renovacijos kredito ir palūkanų mokėjimas | 4 200,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | 1 640,00 | 2 560,00 | 1 161,00 | 2 243,00 |  |  |
| SMS-2.1.4.2.4. | Pajamos už socialinio būsto nuomą | 19 100,00 | 19 100,00 |  | 19 250,00 |  | 12 920,00 |  |  |  |
| 3. | KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMAS | 32 500,00 | 32 500,00 |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 |  | 100 |  |
| 3.1. | Skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą Skuodo rajone | 32 500,00 | 32 500,00 |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 |  |  |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą | 32 500,00 | 32 500,00 |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 |  |  |  |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas | 32 500,00 | 32 500,00 |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 |  |  |  |
| SMS-3.1.1.9.1. | Bendradarbiavimas organizuojant miesto renginius | 32 500,00 | 32 500,00 |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 |  |  |  |
| 4. | VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS | 16 700,00 | 16 700,00 |  | 10 100,00 | 2 593,00 | 10 089,00 | 2 593,00 | 99 |  |
| 4.1. | Organizuoti ir užtikrinti sklandų Skuodo rajono savivaldybės įstaigų veiklos ir funkcijų įgyvendinimą | 16 700,00 | 16 700,00 |  | 10 100,00 | 2 593,00 | 10 089,00 | 2 593,00 |  |  |
| 4.1.2. | Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas | 16 700,00 | 16 700,00 |  | 10 100,00 | 2 593,00 | 10 089,00 | 2 593,00 |  |  |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas | 16 700,00 | 16 700,00 |  | 10 100,00 | 2 593,00 | 10 089,00 | 2 593,00 |  |  |
| SMS-4.1.1.2.1. | Seniūnijos veiklos administravimas | 16 700,00 | 16 700,00 |  | 10 100,00 | 2 593,00 | 10 089,00 | 2 593,00 |  |  |
| 5. | TVARIOS VEIKLOS, SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS BEI VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA | 2 400,00 | 2 400,00 |  | 2 400,00 |  | 2 390,00 |  | 99 |  |
| 5.2. | Užtikrinti efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir gamtos apsaugą Skuodo rajone | 2 400,00 | 2 400,00 |  | 2 400,00 |  | 2 390,00 |  |  |  |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones | 2 400,00 | 2 400,00 |  | 2 400,00 |  | 2 390,00 |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | 2 400,00 | 2 400,00 |  | 2 400,00 |  | 2 390,00 |  |  |  |
| SMS-5.2.1.1.1. | Pavojų keliančių medžių genėjimas ir šalinimas | 1 300,00 | 1 300,00 |  | 2 400,00 |  | 2 390,00 |  |  |  |
| SMS-5.2.1.1.3. | Sosnovskio barsčių naikinimas | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA | 443 000,00 | 210 018,00 | 232 982,00 | 213 105,00 | 198 186,00 | 211 090,00 | 196 250,00 | 99 |  |
| 6.1. | Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams | 387 068,00 | 187 069,00 | 199 999,00 | 196 332,00 | 182 247,00 | 194 317,00 | 180 311,00 |  |  |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti ir viešąją infrastruktūrą | 387 068,00 | 187 069,00 | 199 999,00 | 196 332,00 | 182 247,00 | 194 317,00 | 180 311,00 |  |  |
| 6.1.1.1. | Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose | 56 100,00 | 48 500,00 | 7 600,00 | 45 532,00 | 7 433,00 | 45 532,00 | 7 432,00 |  |  |
| SMS-6.1.1.1.1. | Gatvės šviestuvų remontas | 3 500,00 | 3 500,00 |  | 4 862,00 |  | 4 862,00 |  |  |  |
| SMS-6.1.1.1.2. | El. energijos sąnaudų apmokėjimas | 45 000,00 | 45 000,00 |  | 40 670,00 |  | 40 670,00 |  |  |  |
| SMS-6.1.1.1.3. | Gatvių apšvietimo įrengimas | 7 600,00 |  | 7 600,00 |  | 7 433,00 |  | 7 432,00 |  |  |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose | 319 468,00 | 127 069,00 | 192 399,00 | 140 400,00 | 173 714,00 | 138 410,00 | 171 780,00 |  |  |
| SMS-6.1.1.1.4. | Laisvės gatvės atkarpos ties laidojimo namais apšvietimo įrengimas | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  | 93 400,00 |  | 93 026,00 |  |  |
| SMS-6.1.1.2.1. | Seniūnijos teritorijos priežiūra ir tvarkymas | 58 529,00 | 58 529,00 |  | 71 860,00 | 5 481,00 | 77 646,00 | 5 481,00 |  |  |
| SMS-6.1.1.2.10. | Miesto paviršinių nuotekų surinkimas | 41 000,00 | 41 000,00 |  | 41 000,00 |  | 42 566,00 |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.12. | Miesto parko fontano įrengimo projekto parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.13. | Takų miesto parke asfaltavimas, apšvietimo rekonstrukcija Gedimino g. | 55 000,00 |  | 55 000,00 |  | 47 729,00 |  | 46 205,00 |  |  |
| SMS-6.1.1.2.14. | Sutarties su STRUKTUM įgyvendinimas | 10 200,00 |  | 10 200,00 |  | 10 200,00 |  | 10 164,00 |  |  |
| SMS-6.1.1.2.15. | Pastato pamatų Statybininkų g. šalinimas | 3 340,00 | 3 340,00 |  | 3 340,00 |  | 3 340,00 |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.16. | Automobilio, priekabos įsigijimas | 16 300,00 |  | 16 300,00 |  | 16 005,00 |  | 16 005,00 |  |  |
| SMS-6.1.1.2.2. | Viešųjų erdvių apželdinimas vienmečiais ir daugiamečiais augalais | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 8 786,00 |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.3. | Viešųjų tualetų priežiūra | 7 200,00 | 7 200,00 |  | 7 200,00 |  | 4 200,00 |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.5. | Smulkiosios technikos įsigijimas | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 1 872,00 |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.6. | Ligoninės pastato remontas ir priežiūra | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.7. | Fontano miesto parke projekto parengimas | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| SMS-6.1.1.2.9. | Vejapjovės-krūmapjovės įsigijimas | 899,00 |  | 899,00 |  | 899,00 |  | 899,00 |  |  |
| 6.1.1.6. | Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose | 11 500,00 | 11 500,00 |  | 10 400,00 | 1 100,00 | 10 375,00 | 1 099,00 |  |  |
| SMS-6.1.1.6.1. | Kapinių priežiūra ir remontas | 11 500,00 | 11 500,00 |  | 10 400,00 | 1 100,00 | 10 375,00 | 1 099,00 |  |  |
| 6.2. | Įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus | 55 932,00 | 22 949,00 | 32 983,00 | 16 773,00 | 15 939,00 | 16 773,00 | 15 939,00 |  |  |
| 6.2.1. | Vykdyti kaimo ir probleminių teritorijų išvystymo, infrastruktūros modernizavimo ir atnaujinimo projektus | 35 832,00 | 2 849,00 | 32 983,00 | 2 567,00 | 15 939,00 | 2 565,00 | 15 939,00 |  |  |
| 6.2.1.29. | Skuodo miesto šiaurinio kvartalo kompleksinis sutvarkymas | 35 832,00 | 2 849,00 | 32 983,00 | 2 567,00 | 15 939,00 | 2 565,00 | 15 939,00 |  |  |
| SMS-6.2.1.29.1. | Basanavičiaus g. šaligatvio techninio projekto parengimas, tako įrengimas, ligoninės g. apšvietimas | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 12 958,00 |  | 12 958,00 |  |  |
| SMS-6.2.1.29.2. | Šiukšliadėžių ir suoliukų įsigijimas | 2 983,00 |  | 2 983,00 |  | 2 981,00 |  | 2 981,00 |  |  |
| SMS-6.2.1.29.3. | Kelmų rovimas | 2 849,00 | 2 849,00 |  | 2 567,00 |  | 2 565,00 |  |  |  |
| 6.2.2. | uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus | 20 100,00 | 20 100,00 |  | 14 206,00 |  | 14 208,00 |  |  |  |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas | 20 100,00 | 20 100,00 |  | 14 206,00 |  | 14 208,00 |  |  |  |
| SMS-6.2.2.6.1. | Miesto vietinių kelių priežiūra ir remontas | 17 400,00 | 17 400,00 |  | 11 506,00 |  | 11 508,00 |  |  |  |
| SMS-6.2.2.6.2. | Šviesoforų priežiūra | 2 700,00 | 2 700,00 |  | 2 700,00 |  | 2 700,00 |  |  |  |
| Iš viso: |  | 517 900,00 | 282 318,00 | 235 582,00 | 316 095,00 | 204 689,00 | 307 248,00 | 202 436,00 |  |  |

PRIDEDAMA. Skuodo miesto seniūnijos  išplėstinės seniūnaičių sueigos 2026 m. vasario 4 d. protokolas Nr. (34.5.3)-SE5-118, 1 lapas.

Seniūnė	                                (Parašas)	                                                                                                  Ieva Gembutienė

––––––––––––––––––––