PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2026 m. kovo    d. sprendimu Nr. T9 –

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS SISTEMŲ REMONTO DARBŲ 2026 M. EILIŠKUMO SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pareiškėjas (duomenys viešai neskelbtini) | Prašymo gavimo data ir numeris | Apžiūros akto data ir numeris | Melioracijos statinio pavadinimas | Melioracijos statinio gedimo vieta (gyvenvietė, seniūnija, kadastro vietovė) | Planuojamas darbų atlikimas (ketv.) | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos Lenkimų seniūnija | 2025-03-27 Nr. ŽR4-16 | 2025-03-28 ŽR6-4 | Melioracijos griovys Š-5 ir jame esantys statiniai | Lenkimų k., Lenkimų sen., Lenkimų k. v. | II ketvirtis | Valstybės lėšos |
| 2. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos Lenkimų seniūnija | 2025-03-27 Nr. ŽR4-16 | 2025-03-28 ŽR6-5 | Melioracijos griovys Š-5-2 ir jame esantys statiniai | Lenkimų k., Lenkimų sen., Lenkimų k. v. | II ketvirtis | Valstybės lėšos |
| 3. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausias specialistas Rolandas Taujenis, vyriausias specialistas Gintaras Timbaras | - | 2024-10-15 Nr.24 | Hidrotechninis statinys Kubiliškės I tvenkinys | Kubiliškės k., Skuodo sen., Luknių k. v. | II ketvirtis | Valstybės lėšos |
| 4. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos Notėnų seniūnija | 2025-05-27 Nr. ŽR4-44 | 2025-05-28 ŽR6-10; 2026-02-11 ŽR6-1; 2026-02-11 ŽR6-2. | Melioracijos griovys E-6 ir jame esantys statiniai | Vindeikių k., Notėnų sen., Vindeikių k. v. | III ketvirtis | Valstybės lėšos |
| 5. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos Notėnų seniūnija | 2025-05-27 Nr. ŽR4-44 | 2025-05-28 ŽR6-11; 2026-02-11 ŽR6-1; 2026-02-11 ŽR6-2. | Melioracijos griovys E-6-1 ir jame esantys statiniai | Vindeikių k., Notėnų sen., Vindeikių k. v. | IV ketvirtis | Valstybės lėšos |
| 6. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos Notėnų seniūnija | 2025-05-27 Nr. ŽR4-44 | 2025-05-28 ŽR6-13; 2026-02-11 ŽR6-1; 2026-02-11 ŽR6-2. | Melioracijos griovys E-6-4 ir jame esantys statiniai | Vindeikių k., Notėnų sen., Vindeikių k. v. | IV ketvirtis | Valstybės lėšos |
| 7. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos Notėnų seniūnija | 2025-05-27 Nr. ŽR4-44 | 2025-05-28 ŽR6-14; 2026-02-11 ŽR6-1; 2026-02-11 ŽR6-2. | Melioracijos griovys E-6-4-2 ir jame esantys statiniai | Vindeikių k., Brotykų k., Notėnų sen., Vindeikių k. v. | IV ketvirtis | Valstybės lėšos |
| 8. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos Notėnų seniūnija | 2025-05-27 Nr. ŽR4-44 | 2025-05-28 ŽR6-12; 2026-02-11 ŽR6-1; 2026-02-11 ŽR6-2. | Melioracijos griovys E-6-6 ir jame esantys statiniai | Vindeikių k., Notėnų sen., Vindeikių k. v. | IV ketvirtis | Valstybės lėšos |
| 9. | (duomenys neskelbtini) | 2025-04-25 Nr. ŽR4-33 | 2025-04-29 ŽR6-7 | Melioracijos sist. Nr. 1 (Projektas P1_1968 Ylakiai) didelio skersmens rinktuvas | Ylakaičių k., Ylakių sen., Ylakių k. v. | IV ketvirtis | Valstybės lėšos |
| 10. | (duomenys neskelbtini) | 2025-07-02 Nr. ŽR4-53 | 2025-07-14 ŽR6-22 | Melioracijos sist. Nr. 1 (Projektas P6_1977 Ylakiai) didelio skersmens rinktuvas | Kadžių k., Ylakių sen., Ylakių k. v. | IV ketvirtis | Valstybės lėšos |

––––––––––––––––––––––––––––