INFORMACIJA APIE ATLIKTUS MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ ŠALINIMO DARBUS

2026 m. III ketv. atlikti melioracijos statinių avarinių gedimo šalinimo darbai

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Darbų atlikimo data | Panaudota lėšų, Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vižančių kad. viet. Projekto Nr. P4_1975 drenažo sistemos Nr.15 avarinis remontas | 2026-09 | 6022,82 | 2026-04-20 prašymas (reg. Nr. ŽR4-12 2026-04-20) Apžiūros aktas Nr.7, 2026-04-23 |
| 2. | Augzelių kad. viet. Projekto Nr. P8_1980 drenažo sistemos Nr.1avarinis remontas | 2026-09 | 1261,06 | 2026-05-08 prašymas (reg. Nr. ŽR4-39 2026-06-09) Apžiūros aktas Nr.21, 2026-06-10 |
| 3. | Augzelių kad. viet. Projekto Nr. P8_1980 drenažo sistemos Nr.R(Gr.2) avarinis remontas | 2026-09 | 8343,31 | 2026-05-08 prašymas (reg. Nr. ŽR4-39 2026-06-09) Apžiūros aktas Nr.22, 2026-06-10 |

Kiti atlikti darbai

2026 m. rugsėjo mėn. baigtas Skuodo rajono Lenkimų k. v. melioracijos projekto Nr. 3 1964 m. griovio Š-5 pk. 1+50-28+22, griovio Š-5-2 pk. 0+00-9+20 ir juose esančių melioracijos įrenginių remontas.

2026 m. rugsėjo mėn. atlikti Kubiliškės, Mosėdžio, Gėsalų, Ylakių, Kernų hidrotechninių statinių (užtvankų) šlaitų priežiūros darbai.

2026 m. rugsėjo mėn. atlikti tilto kelyje YL-15 per Pragulbos upę priežiūros darbai.

2026 m. rugsėjo mėn. parengtas Skuodo rajono Vindeikių k. v. Vindeikių melioracijos projekto Nr. P6 1971 m. griovio E-6-4, Pk. 1+50-4+36, Vindeikių melioracijos projekto Nr. 6 1971 m., P8 1975 m. griovio E-6-4-2 pk. 0+00-17+61, Vindeikių melioracijos projekto Nr. R6 1987 m.  griovio E-6-1 pk. 0+00-5+19, Vindeikių melioracijos projekto Nr. R6 1987 m. griovio E-6-6 pk. 0+00-14+49 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų techninis darbo projektas.