
INFORMACIJA APIE ATLIKTUS MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ ŠALINIMO DARBUS
2026 m. II ketv. atlikti melioracijos statinių avarinių gedimo šalinimo darbai 
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Panaudota lėšų, Eur
	Pastabos

	1
	2 
	3
	4

	1.
	Narvydžių kad. viet. Projekto Nr. R5_1987 drenažo sistemos Nr.4(2) avarinis remontas
	932,09
	2025-11-10 prašymas  (Reg. Nr. ŽR4-107 2025-22-11)
Apžiūros aktas Nr. 22, 
 (Reg. Nr. ŽR6-75, 2025-11-17)

	2.
	Vindeikių kad. viet. Projekto Nr. R10_1990 drenažo sistemos Nr.30 avarinis remontas
	1399,01
	2026-03-05 prašymas  (Reg. Nr. R3-1110 2026-03-06)
Apžiūros aktas Nr. 1, 
 (Reg. Nr. ŽR6-4, 2026-03-17)

	3.
	Šauklių kad. viet. Projekto Nr. P6_1975 drenažo sistemos Nr.5 avarinis remontas
	2691,45
	2026-03-31 prašymas  (Reg. Nr. ŽR4-6 2026-03-31)
Apžiūros aktas Nr. 2, 
(Reg. Nr. ŽR6-5, 2026-04-14)

	4.
	Luknių kad. viet. Projekto Nr. P1_1964 drenažo sistemos Nr. 26 avarinis remontas
	2583,06
	2026-04-08 prašymas  (Reg. Nr. ŽR4-9 2026-04-08)
Apžiūros aktas Nr. 3, 
(Reg. Nr. ŽR6-6, 2026-04-22)

	5.
	Puokės kad. viet. Projekto Nr. P2_1968 drenažo sistemos Nr. 36 avarinis remontas
	2024,27
	2026-04-16 prašymas  (Reg. Nr. ŽR4-10 2026-04-20)
Apžiūros aktas Nr. 4, 
(Reg. Nr. ŽR6-7, 2026-04-23)

	6.
	Šauklių kad. viet. Projekto Nr. P8_1980 drenažo sistemos Nr.R9Š-17 avarinis remontas
	3030,35
	2026-04-23 prašymas  (Reg. Nr. ŽR4-14 2026-04-23)
Apžiūros aktas Nr. 6, 
(Reg. Nr. ŽR6-8,  2026-04-23)

	7.
	Luknių kad. viet. Projekto Nr. P1_1964 drenažo sistemos Nr. 31 avarinis remontas
	1846,69
	Apžiūros aktas Reg. Nr. ŽR6-16, 
2026-05-18



Kiti atlikti darbai
           2026 m. birželio mėn. baigtas Skuodo rajono Lenkimų k.v. melioracijos projekto Nr. 4 1967 m. griovio Š-2 pk. 0+00÷12+21 ir jame esančių  melioracijos įrenginių remontas.
          2026 m. gegužės mėn. atliktas Skuodo rajono Luknių k.v. Kubiliškės I tvenkinio šachtinės pralaidos remonto darbų techninio projekto parengimas.
          2026 m. birželio mėn. atliktas  Skuodo rajono Vindeikių k.v., Vindeikių melioracijos projekto Nr. P3 1966 m., Vindeikių melioracijos projekto Nr.R6 1987 m., Vindeikių melioracijos projekto Nr.P4 1971 m.  griovio E-6 pk. 0+00÷33+30 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbų techninio projekto parengimas.

