PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-807

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PASIŪLYMAS DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTO (-Ų) ĮTRAUKIMO Į REGIONO PLĖTROS PLANĄ

2024 m. vasario 12 d.  Nr. ___________

1. Regiono plėtros problema ir jos giluminė priežastis ir (arba) regiono plėtros plano pažangos priemonė

Regiono plėtros problema – nepakankamas prisitaikymas prie klimato kaitos ir poveikio jai mažinimas. Regiono plėtros problemos giluminė priežastis – vandentvarkos ir atliekų tvarkymo paslaugų kokybės bei prieinamumo, gyventojų sąmoningumo stoka. Pažangos priemonė prie kurios įgyvendinimo prisidedama – Nr. LT023-03-02-06 „Vystyti aplinką tausojančią infrastruktūrą “. Skuodo rajono savivaldybėje tik 56,9 proc. gyventojų yra centralizuotai aprūpinami geriamuoju vandeniu, o centralizuotų buitinių nuotekų tvarkymo paslaugą gauna tik 42,6 proc. rajono gyventojų. Dėl blogos vandentiekio tinklų kokybės kasmet sparčiai didėja vandens nuostoliai. Rajono daugumos kaimiškųjų teritorijų gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybė ne visuomet atitinka higienos normų reikalavimus pagal amonio, fluoridų, geležies, mangano ir boro kiekį vandenyje, taip pat dėl vandens spalvos ir drumstumo.

| 2. Informacija apie projektą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektai | Projekto aprašymas | Pareiškėjai | Partneriai | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  | Įgyvendinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyvendinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė |  |  |
|  |  |  |  |  | Valstybės biudžeto lėšos | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje | Projekto tikslas – didinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą Skuodo rajono gyventojams, prijungiant prie centralizuotos vandens tiekimo tinklo, atnaujinant vandens gerinimo įrenginius bei nuotekų valymo įrenginius. Įgyvendinant projektą planuojama pakloti naujus vandens tiekimo tinklus, atnaujinti nuotekų tinklų statinius su priklausiniais, investuoti į esamos infrastruktūros atnaujinimą ir modernizavimą (geriamojo vandens įrenginių gerinimas). Projekto veiklos bus įgyvendinimo Skuodo mieste, Mosėdžio, Barstyčių, Lenkimų miesteliuose, Luknių, Šačių, Notėnų, Pašilės, Vižančių, Šauklių kaimuose. | UAB „Skuodo vandenys“ | Skuodo rajono savivaldybės administracija | 3 274 412 | . |  | 1 266 536 | 2 007 876 | P.B.2.0030. Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 0,46 | 2025 m. II ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0032Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, gyventojų ekvivalentai | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2041Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 6 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2042Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013 Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 1 705 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  | 3 274 412 | . | 1 266 536 |  | 2 007 876 |  |  |  |  |

3. Teritorinė (-ės) strategija (-os), pagal kurią (-ias) įgyvendinamas siūlomas projektas ar projektų grupė

4. Pasiūlymo pagrindimas

- Kokių tikslinių grupių problemas numatoma spręsti, t. y. kokios tikslinės grupės yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su sprendžiama problema ir jos priežastimis. Kokiems tikslinės grupės poreikiams sprendžiama problema darys poveikį, kaip, tikėtina, keisis tikslinės grupės ir jų poreikiai, atsižvelgiant į demografines, technologines ar kitas pažangos priemonei aktualias tendencijas šios pažangos priemonės įgyvendinimo ir 5 metų po pažangos priemonės įgyvendinimo pabaigos laikotarpiu.

Tikslinė grupė – Skuodo rajono gyventojai, kurie gyvena gyvenvietėse, kuriose yra ne mažiau kaip 200 gyventojų. Gyventojų skaičius Skuodo rajone palaipsniui mažėja, tačiau planuojama, kad 5 m. laikotarpiu po pažangos priemonės įgyvendinimo jis sumažės ne daugiau kaip 3 proc. Kita aktuali tendencija – sparčiai senstanti rajono populiacija, tačiau tai problemos masto nesumažina – vyresniems gyventojams ypatingai svarbu kokybiškas vanduo, galimybė paslaugas gauti iš centralizuotų tinklų. Kokybiškos ir efektyviai valdomos paslaugos prisidės prie Skuodo rajono patrauklumo didinimo – gyventojų skaičiaus mažėjimo stabilizavimo, jaunų šeimų kūrimąsi rajone. Visa tai padės mažinti socialinę atskirtį tarp Skuodo rajono ir kitų, labiau socialiai ir ekonomiškai pažangesnių Klaipėdos regiono savivaldybių.

2. Apibūdinkite (kiek tai susiję su sprendžiama problema) viešųjų paslaugų ir (ar) infrastruktūros prieinamumą, kokybę, efektyvumą, tvarumą ir atitiktį nacionaliniuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams (jeigu tokie reikalavimai nustatyti)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Skuodo rajono gyventojams aktuali galimybės prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų problema. Šio projekto įgyvendinimo metu bus pagerintas šių paslaugų prieinamumas Mosėdžio miestelio gyventojams. Pratęsus vandentiekio tinklus Salantų gatvėje, centralizuotas ir kokybiškas vandens tiekimo paslaugas galėtų gauti visi pageidaujantys šios gatvės vartotojai. Skuodo rajono savivaldybėje centralizuotai tiekiamas geriamas vanduo neatitinka higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nuostatų – Luknių k. viršijami vandens drumstumo ir bendrosios geležies rodikliai, Barstyčių mstl. – vandens drumstumo, bendrosios geležies ir kartais mangano rodikliai, Šačių k. – fluoridų, bendrosios geležies, amonio normatyvai, Lenkimų mstl. – drumstumo, fluoridų, bendrosios geležies rodikliai, Notėnų k. – vandens drumstumo, fluoridų, bendrosios geležies, kartais amonio rodikliai, Pašilės k. – fluoridų normatyvai, Vižančių k. – drumstumo, bendrosios geležies ir mangano rodikliai, Šauklių k. – fluoridų rodikliai. Skuodo miesto vandenvietėje viršijami higienos normų leidžiami geležies rodikliai. Projekto metus problemos bus sprendžiamos įrengiant vandens gerinimo įrenginius ir atnaujinant gręžinius, Skuode rekonstruojant vandens gerinimo įrenginius. Nuotekų tvarkymo reglamentas. Luknių kaime išvalytose nuotekose išleidžiamų teršalų koncentracijos viršija Taršos leidime nustatytų išvalymo rodiklių leidžiamas reikšmes, nes šiuo metu taikomas tik mechaninis nuotekų valymas. Projekto metu bus rekonstruoti Luknių nuotekų valymo įrenginiai. Rekonstravus esamus mechaninius valymo įrenginius iki bent antrinio nuotekų išvalymo, į gamtinę aplinką išleidžiamos valytos nuotekos atitiks Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus rodiklius.

3. Nurodykite projektu siekiamą kiekybinį ir (ar) kokybinį pokytį (pvz., padidėjęs viešosios paslaugos gavėjų skaičius, pagerėjęs paslaugos prieinamumas ir (ar) kokybė, sukurtos darbo vietos, pritrauktos privačios investicijos). Kokie nagrinėti galimi viešosios infrastruktūros objektai ir (ar) paslaugos, kurių pagerinimas ar sukūrimas leistų prisidėti prie regiono plėtros problemos, kurią nurodote užpildydami šios formos 1 dalį, priežasties pašalinimo?

Įgyvendinus planuojamas investicijas 18 Mosėdžio miestelio gyventojų gaus centralizuoto vandens tiekimo paslaugas. 185 Luknių kaimo gyventojai gaus kokybiškesnes nuotekų tvarkymo paslaugas, nuotekos bus išvalytos iki teisės aktuose rekomenduojamo lygio. 6 848 gyventojai gaus geresnės kokybės vandenį.

4. Kokie nagrinėti viešosios infrastruktūros ir (ar) paslaugų pagerinimo, investavimo būdai (pvz., investavimas į stacionarias paslaugas, investavimas į mobiliąsias paslaugas, investavimas į skaitmeninius sprendimus, viešosios infrastruktūros atnaujinimas, konversija, naujos sukūrimas, komunikacinės veiklos, reguliacinės veiklos), atsižvelgus į teisinius ribojimus (išankstines sąlygas, finansavimo šaltinį reglamentuojančius ir kt. aktualius teisės aktus)?

Investavimo būdas vandentiekio tinklų plėtrai galimas tik įrengiant naują infrastruktūrą. Investavimo būdas VGĮ statybai, atsižvelgiant į teisinius apribojimus, taip pat galimas tik įrengiant naują infrastruktūrą. Investavimo būdas VGĮ rekonstravimui galimas keičiant esamą infrastruktūrą esamuose statiniuose ir įrengiant naujus statinius. Investavimo būdas NVĮ rekonstravimui galimas diegiant skirtingus technologinius sprendinius. Investicijų projekte buvo analizuojamos dvi projekto įgyvendinimo alternatyvos. Atlikus alternatyvų analizę, pasirinkta alternatyva, kurios: 1. Mažesnė investicijų vertė; 2. Paprastesni techniniai sprendiniai tiesiant naujus vandentiekio tinklus; 3. Nėra veiklų, kurios būtų netinkamos finansuoti; 4. Naujai įrengti ar rekonstruojami įrenginiai reikalaus mažiau priežiūros ir papildomo aptarnavimo.

5. Ar regiono plėtros problemos priežasčiai šalinti tikslinga kooperuoti turimus išteklius su kita (-omis) savivaldybe (-ėmis)? Pagrįskite. Jei projektu įgyvendinama funkcinės zonos strategija, vietoje pagrindimo pateikite nuorodą į funkcinės zonos strategiją.

Klaipėdos regione veikia 6 savarankiškos vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės. Galimybės kooperuoti išteklius nėra.

6. Koks sprendimas (infrastruktūros objektai ir paslaugos, į kurias numatoma investuoti, ir investavimo būdas ir (ar) jų derinys) pasirinktas pasiūlyme nurodomuose projektuose ir kokiais argumentais remiantis?

Vandens tiekimo tinklų plėtra numatoma Mosėdžio mstl., Salantų gatvės atkarpoje, kadangi ne visoje gatvėje yra paklotas vandentiekis. Pratęsus vandentiekio tinklus Salantų gatvėje, centralizuotas ir kokybiškas vandens tiekimo paslaugas galėtų gauti visi pageidaujantys vartotojai. Vandens gerinimo įrenginių statyba pasirinkta gyvenvietėse, kuriose gyventojų skaičius yra ne mažiau kaip 200 gyventojų ir kuriose vartotojams tiekiamo vandens kokybė netenkina HN 24:2023 reikalavimų, todėl planuojami vandens gerinimo įrenginiai, kurie užtikrintų reikiamos kokybės geriamojo vandens tiekimą vartotojams. Vandens gerinimo įrenginiai bus statomi: Luknių k., Barstyčių mstl., Šačių k., Lenkimų mstl., Notėnų k., Pašilės k., Vižančių k., Šauklių k. Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija numatoma Skuodo miesto vandenvietėje, kadangi vartotojams tiekiamo vandens kokybė netenkina HN 24:2023 reikalavimų. Esami filtrai ir vamzdynų korpusai yra paveikti korozijos ir dėl susidėvėjimo yra praktiškai avarinės būklės, yra didelė rizika, kad įvyks įrangos trūkimai bei avarijos. Jei taip atsitiktų nepastebėjus, gali stipriai pablogėti vandens kokybė. Filtrų praplovimas vyksta rankiniu būdu. Pagrindas, ant kurio pastatyti filtrai, vietomis nuo filtrų svorio sminga žemyn. Eksploatuojamų abiejų gręžinių vandenyje yra dideli geležies priemaišų kiekiai ir paskutiniu metu jau pasitaiko atvejų, kai viršijami geležies rodikliai ir po nugeležinimo įrenginių. . Atnaujinus vandens nugeležinimo stotį įrengiant klasikinio veikimo automatinio valdymo technologinę įrangą, kurios darbas garantuoja vandens išvalymą iki nustatytų reikalavimų, nenaudojant jokių reagentų. Automatiškai veikiantys įrenginiai bus stebimi iš dispečerio centro ir vandenvietėje budinčio personalo nuolatinei priežiūrai nereikės. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija bus vykdoma Luknių kaime. Esamus nuotekų valymo įrenginius sudaro nusodintuvas, t. y. taikomas tik mechaninis nuotekų valymas. Valytose nuotekose išleidžiamų teršalų koncentracijos dažnai viršija Taršos leidime nustatytų išvalymo rodiklių. Rekonstravus esamus mechaninius valymo įrenginius iki bent antrinio nuotekų išvalymo, į gamtinę aplinką išleidžiamos valytos nuotekos atitiks Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus rodiklius.

7. Pateikite informaciją apie ministerijos regioninės pažangos priemonės gairėse nustatytos išankstinės sąlygos įgyvendinimą.

Projekto veiklos atitinka Skuodo rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T9-84, sprendinius.

8. Pateikite informaciją apie prisidėjimą prie Nacionalinio pažangos plano horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo), lygių galimybių visiems) įgyvendinimo.

Darnaus vystymosi principo bus siekiama tiesiant naujas ar rekonstruojant geriamojo vandens tiekimo ir/ar buitinių nuotekų tvarkymo tinklus, įrengiant gręžinius ar vandens gerinimo įrenginius. Lygios galimybės visiems bus sudaromos visiems gyventojams (nepriklausomai nuo lyties, sveikatos, įsitikinimų, rasės ir pan.) suteikiant galybę naudotis centralizuotais geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklais, įrengtais ar rekonstruotais projekto lėšomis. Lygių galimybių principas bus įgyvendinamas vykdant komunikacijos ir informavimo veiksmus apie planuojamą ir įgyvendinamą projektą – informacija bus teikiama gyventojams prieinamais būdais.

Pastabos:

1. Visi šios formos 2 dalies lentelėje nurodomi projektai turi būti skirti tai pačiai regiono plėtros problemai ir giluminei jos priežasčiai spręsti arba tai pačiai regiono plėtros plano pažangos priemonei įgyvendinti.

2. Regiono plėtros taryba gali prašyti pasiūlymų dėl savivaldybės projekto (-ų) įtraukimo į regiono plėtros planą teikėjų pateikti ir kitą, šioje formoje nenurodytą, su siūlomais projektais susijusią ir regiono plėtros plano ar jo pakeitimo projektui parengti reikalingą informaciją, papildydama šią formą naujomis dalimis (laukais, klausimais ir (ar) priedais) ir (ar) formos 2 dalies lentelę – naujomis skiltimis. Taip pat regiono plėtros taryba gali, jei reikia, keisti šios formos 2 dalies lentelės skilčių ir (ar) eilučių išdėstymą.

3. Savivaldybės vykdomoji institucija, siekdama pakeisti informaciją, pateiktą regiono plėtros tarybai pagal šią formą, pateikia regiono plėtros tarybai iš naujo užpildytą formą.

___________________________                                                          ______________________                                                     _________________________________

(pareigos)                                                                                                      (parašas)                                                                                     (vardas, pavardė)