Skuodo rajono savivaldybės

2023–2025 metų strateginio veiklos plano

6 priedas

Infrastruktūros ir investicijų plėtros PROGRAMOS NR. 6 APRAŠYMAS

| # Biudžetiniai metai | 2023 metai |
| --- | --- |
| # Asignavimų valdytojai, kodas | Skuodo rajono savivaldybės administracija, 188751834 Aleksandrijos seniūnija, 288666370 Barstyčių seniūnija, 188666412 Ylakių seniūnija, 188687545 Lenkimų seniūnija, 188687164 Mosėdžio seniūnija, 188666565 Notėnų seniūnija, 188687698 Skuodo seniūnija, 188666227 Skuodo miesto seniūnija, 188666184 Šačių seniūnija, 288687350 |
| # Vykdytojas (-ai), kodas | Skuodo rajono savivaldybės administracija, 1 Aleksandrijos seniūnija, 33 Barstyčių seniūnija, 34 Ylakių seniūnija, 35 Lenkimų seniūnija, 36 Mosėdžio seniūnija, 37 Notėnų seniūnija, 38 Skuodo seniūnija, 39 Skuodo miesto seniūnija, 40 Šačių seniūnija, 41 |

| - Programos pavadinimas | Infrastruktūros ir investicijų plėtros programa | - Kodas | 06 |
| --- | --- | --- | --- |

| Programos parengimo argumentai | Programa parengta įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės 2020–2025 metų strateginio plėtros plano pirmą prioritetą „Darni ekonomikos plėtra ir konkurencingas augimas“. Šia programa įgyvendinamos LR vietos savivaldos įstatymu apibrėžtos: - Savivaldybės savarankiškosios funkcijos: - Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus elgesio organizavimas. - Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. - Šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. 2023 m. programos prioritetas Atsinaujinančių energijos šaltinių ir energiją taupančių priemonių diegimas viešosios infrastruktūros objektuose. |
| --- | --- |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP) | - Darni ekonomikos plėtra ir konkurencingas augimas | - Kodas | - 01 |
| Strateginis tikslas | Užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Didinti rajono konkurencingumą kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui | - Kodas | 01 02 |

| # Programos tikslas | Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams | # Kodas | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tikslo aprašymas Programos tikslui įgyvendinti iškelti 3 (trys) uždaviniai. 01 uždavinys. Tvarkyti ir prižiūrėti viešąją infrastruktūrą Skuodo rajone. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose Biudžetinių įstaigų elektros ūkio techninės priežiūros vykdymas Nepaskirstytų lėšų rezervas Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose 6.1.1.1. Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose. Šia priemone užtikrinamas gatvių apšvietimas – elektros energijos sąnaudos, apšvietimo lempų keitimas į LED tipo lempas, naujų elektros linijų tiesimas. Savivaldybės teritorijoje iš viso yra 1 821 šviestuvai, iš jų yra su LED tipo lempomis – 912. Atsižvelgiant į poreikį taupyti energetinius išteklius, nuo 2022 m. rudens įjungtas tik kas antras šviestuvas. 6.1.1.2. Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose. Ši priemonė apima viešosios infrastruktūros, esančios seniūnijų teritorijose, tvarkymą ir su tuo susijusias išlaidas – transporto priemonių išlaikymas, inventoriaus ir įrankių įsigijimas ir remontas, vietinės reikšmės kelių einamasis remontas, valymas, greideriavimas, laistymas sūrymu, Sasnovskio barščių naikinimas, komunalinės išlaidos (elektros energija, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas), viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra ir pan. 6.1.1.4. Biudžetinių įstaigų elektros ūkio techninės priežiūros vykdymas. Biudžetinių įstaigų elektros ūkio techninę priežiūrą pagal Paslaugų teikimo sutartį vykdo UAB „Santjana“. Pagal Sutartį paslaugų teikėjas už nustatytą abonentinį mokestį prižiūri ir tvarko 28 įstaigų elektros ūkį. Paslaugos sutartis baigiasi 2023 kovo mėn., todėl bus organizuojamos viešojo pirkimo procedūros arba pratęsiama sutartis. 6.1.1.5. Nepaskirstytų lėšų rezervas. Šioje priemonėje planuojamos investicijos, kurioms SVP rengimo metu nebuvo numatyta finansavimo, bet metų eigoje, esant finansinėms galimybėms, gali būti skirtas finansavimas. 6.1.1.6. Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose. Ši priemonė skirta tvarkymui ir su tuo susijusioms išlaidoms – degalų įsigijimas, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas, kitos kapinių tvarkymo ir priežiūros išlaidos. Seniūnijos prižiūri ir tvarko 18 veikiančių ir 159 neveikiančias kapines. 02 uždavinys. Teikti kokybiškas keleivių pervežimo paslaugas. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Lengvatinio keleivių vežimo kompensavimas Nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimas Keleivių vežimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo priemonių diegimas Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų funkcinės zonos projektų įgyvendinimas 6.1.2.1. Lengvatinio keleivių vežimo kompensavimas Lengvatos važiuojant vietinio susisiekimo transportu yra suteiktos neįgaliems asmenims, pensinio amžiaus asmenims, nemokamai vežami mokiniai. Savivaldybės lėšomis yra kompensuojamas skirtumas tarp visos bilieto kainos ir lengvatinės kainos. 6.1.2.2. Nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimas Savivaldybė nustato maršrutus, kuriais turi būti vežami keleiviai, nežiūrint, kad tie maršrutai yra nuostolingi, todėl savivaldybės biudžeto lėšomis yra kompensuojami susidarantys nuostoliai. 6.1.2.5. Keleivių vežimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo priemonių diegimas Šioje priemonėje planuojamas maršrutų (reisų) tinklo peržiūra, atnaujinimas, išplėtimas (rajono gyventojų apklausa ir poreikio tyrimas, priemiestinių maršrutų tinklo peržiūra ir išplėtimas, naujų regioninių maršrutų (Skuodas – Klaipėda, Skuodas – Plungė, Skuodas Mažeikiai, Skuodas – LTG LINK galima geležinkelio stotis) tinklo suformavimas. Autobusų eismo informacija, viešinimas, bilietų sistemos (viešojo transporto informacinės sistemos vertinimas, modelio parinkimas ir įdiegimas, elektroninių bilietų sistemos parinkimas, diegimas. Viešojo transporto (infrastruktūros) priemonių pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (poreikio tyrimas, viešojo transporto priemonių ir infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems ir kitiems riboto judumo asmenims kriterijų nusistatymas, kaip viešojo transporto priemonės turi būti pritaikytos neįgaliesiems ir kitiems riboto judumo asmenims, viešojo transporto priemonių ir infrastruktūros pritaikymas pagal pasitvirtintus kriterijus. Viešojo keleivių vežimo transporto pritaikymas naudoti alternatyvius degalus). 6.1.2.6. Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų funkcinės zonos projektų įgyvendinimas. Projekto metu planuojama sukurti vieningą maršrutų planavimo ir bilietų pardavimo sistemą Klaipėdos regione. 03 uždavinys. Modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų šalinimo veiklą, prižiūrėti vidaus vandenų kokybę. Uždavinys įgyvendinamas priemonėmis: Dotacija UAB „Skuodo vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymas Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymas 6.1.3.5. Dotacija UAB „Skuodo vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymas. Priemonė skirta viešojo vandentvarkos ūkio tvarkymui. 2023–2025 m. laikotarpiu planuojami darbai: vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei siurblinės įrengimas ir prijungimas prie centralizuotų nuoeklų tinklo Stadiono g.darbai, vandens gerinimo įrenginių įrengimas Udralių, Igarių, Puokės, Laumių, Puodkalių, dalis Šačių ir Notėnų gyv., Luknių NVĮ rekonstrukcijos prijungiant nuotekų biologinį valymą. techn. Projekto parengimas. 6.1.3.6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymas. Skatinant Skuodo miesto gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų, Savivaldybė dotuoja privačių namų prijungimo prie centralizuotų vandentiekio tinklų darbus – 50 proc. darbų vertės. |  |  |  |
| Programos tikslas | Įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo ir atnaujinimo projektus | Kodas | 02 |
| Tikslo aprašymas Programos tikslui įgyvendinti iškelti 5 (penki) uždaviniai. 01 uždavinys. Vykdyti kaimo ir probleminių teritorijų išvystymo, infrastruktūros modernizavimo projektus. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 6.2.1.23. Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas ir energinio efektyvumo didinimas (SIC). Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa yra patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T9-202. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) administravimas pavestas VšĮ Skuodo informacijos centrui. Lėšos skiriamos Centro darbuotojų darbo užmokesčiui. Už programos administravimą Centrui dar mokama iš Būsto energijos taupymo agentūros biudžeto. 2023 m. planuojama užbaigti renovuoti daugiabučius namus Skuodo mieste: Algirdo g. 9, Vilniaus g. 2, Vilnius g. 15. Numatoma pradėti renovuoti tris daugiabučius namus: Šatrijos g. 14, Algirdo g. 4 ir Basanavičiaus g. 6 Skuode. 2023 m. planuojamos intensyvios diskusijos su daugiabučių namų gyventojais dėl renovacijos: Chodkevičiaus g. 15, Birutės g. 16, Algirdo g. 11, Vilniaus g. 44, Darius ir Girėno g. 35. Yra parengti šių namų renovavimo techniniai projektai. 6.2.1.28. Apleistų bešeimininkių pastatų tvarkymas ir griovimas Skuodo rajone bešeimininkius pastatus tvarkyti ir griauti pavesta seniūnijoms. 6.2.1.29. Skuodo miesto šiaurinio kvartalo kompleksinis sutvarkymas Neplanuojamos investicijos 2023 m. 6.2.1.30. Rajonui svarbių ir perspektyvių teritorijų pritaikymas gyventojų poreikiams 2023–2025 m. planuojama įrengti elektromobilių įkrovimo aikštelę Skuode bei parengti Skuodo miesto parko apšvietimo techninį projektą. 6.2.1.31. Skuodo miesto Vytauto g. inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, plėtra Neplanuojamos investicijos 2023 m. 6.2.1.32. Verslui palankios infrastruktūros kūrimas Mosėdyje Neplanuojamos investicijos 2023 m. 6.2.1.33. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų panaudojimas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka naudojama savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos ir (ar) įrengimo finansuoti, žemės paėmimo visuomenės poreikiams finansuoti. Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių planas pateiktas 8 priede, Infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo planas – 9 priede. 02 uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros projektus. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 6.2.2.6. Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui lėšos skiriamos iš Susisiekimo ministerijos biudžeto lėšų. Lėšos skiriamos kelių tvarkymui ir priežiūrai, saugaus eismo programos įgyvendinimui. Rekonstruojamų ir tvarkomų kelių sąrašas tvirtinamas Skuodo rajono savivaldybės tarybos. Seniūnijos tvarko vietinės reikšmės kelius iš savivaldybės biudžeto skirtomis lėšomis. Kokius kelius tvarkyti, sprendžia pačios seniūnijos. 03 uždavinys. Įgyvendinti švietimo, kultūros, sveikatos ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimo, renovacijos ir atnaujinimo projektus. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 6.2.3.20. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatams 2023 m. planuojama ieškoti finansavimo ir įrengti saulės jėgaines ant biudžetinių įstaigų ir savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių pastatų. 6.2.3.21. Skuodo vaikų lopšelio-darželio pastato ir aplinkos modernizavimas ir atnaujinimas Rengiamas darželio modernizavimo investicinis r techninis projektai. 6.2.3.22. Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio statyba Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti, kokio darželio pastato reikia Mosėdžiui, kokios yra finansavimo galimybės. Išsiaiškinus poreikį ir galimybes, bus rengiamas techninis projektas ir ieškoma potencialių investuotojų. 05 uždavinys. Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 6.2.5.1. ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas Šioje priemonėje planuojamos savivaldybės biudžeto ir skolintos lėšos projektų bendrajam finansavimui. Skuodo rajono savivaldybėje yra parengtas Infrastruktūros plėtros priemonių planas. Horizontalieji prioritetai Šioje programoje įgyvendinami 2023–2025 metų horizontalieji prioritetai: papildomų finansinių išteklių pritraukimas per projektinę veiklą, palankios aplinkos investicijoms kūrimas, alternatyvių energijos šaltinių naudojimo skatinimas.. |
| Programa įgyvendinama vadovaujantis LR lygių galimybių įstatymo bei LR vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymo aktualiomis nuostatomis. Ankstesniais metais nenustatyta šių įstatymų pažeidimo atvejų. |  |  |  |

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Klimato kaitos fondo lėšos, ES struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšos, skolintos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, susiję su vykdoma programa Skuodo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginiame plėtros plane yra numatyti šie veiksmai, susiję su Infrastruktūros ir investicijų plėtros programa: 1 prioritetas. Darni ekonomikos plėtra ir konkurencingumo augimas. 1.1 tikslas. Kurti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą. 1.1.1 uždavinys. Rengti ir atnaujinti teritorijų planavimo dokumentus. 1.1.2 uždavinys. Plėsti ir atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą. - uždavinys. Efektyviai naudoti savivaldybės valdomą turtą. 2 tikslas. Skatinti naujų ir esamų įmonių ir ūkių plėtrą. 1.2.1 uždavinys. Kurti ir palaikyti smulkiajam ir vidutiniam verslui patrauklią aplinką. 1.2.2 uždavinys. Kurti žemės ūkio veiklai patrauklią aplinką. 1.3 tikslas. Skatinti darnų išteklių naudojimą ir aplinkosaugą. 1.3.1 uždavinys. Skatinti ir remti alternatyvių energijos šaltinių naudojimą versle ir buityje. 1.3.2 uždavinys. Įgyvendinti aplinkosaugos prevencines priemones. 2 prioritetas. Patraukli ir saugi gyvenamoji aplinka. 2.1 tikslas. Kurti patrauklias gyvenimo sąlygas rajono gyventojams. 2.1 uždavinys. Kurti ir pritaikyti gyventojų poreikiams viešąją infrastruktūrą. 2.3 uždavinys. Didinti rajono rekreacinį patrauklumą. 2.2 tikslas. Kurti patrauklias poilsio sąlygas rajono gyventojams ir svečiams.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai Skuodo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginis plėtros planas, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, ilgalaikė ūkio plėtros strategija, Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai, kiti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai.

INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTROS PROGRAMOS

2023–2025 M. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus kodas | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateginis tikslas – didinti rajono konkurencingumą kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui Strateginis tikslas – užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 6 |  |  | Viešosios materialinės investicijos, tenkančios 1 000 gyventojų, Eur | E-6-1 | 115 | 115 |  |
| Tikslas Nr. 01 – kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 6 | 1 |  | Energiją taupančių šviestuvų santykinė dalis nuo visų veikiančių gatvės šviestuvų, proc. | R-6-1-1 | 18 | 20 |  |
| 1,2 | 6 | 1 |  | Sutvarkytų ir atnaujintų viešųjų erdvių skaičius | R-6-1-2 | 1 | 1 |  |
| 1,2 | 6 | 1 |  | Nuostolis, tenkantis vienam keleiviui, važiuojančio vietiniais maršrutais, Eur/km | R-6-1-3 |  |  |  |
| Tikslas Nr. 02 – įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 6 | 2 |  | Renovuotų daugiabučių dalis, proc. | R-6-2-1 |  |  |  |
| 1,2 | 6 | 2 |  | Asfaltuotų vietinės reikšmės kelių dalis, proc. | R-6-2-2 |  |  |  |
| 1,2 | 6 | 2 |  | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, dalis, proc. | R-6-2-3 |  |  |  |
| 1,2 | 6 | 2 |  | Pateiktų projektų paraiškų ir įgyvendintų projektų santykis, proc. | R-6-2-4 | 90 | 90 | 90 |